ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку и внедрение программного обеспечения

«Планировщик задач: модуль интеграции OpenProject и JIRA»

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ ТЕРМИНОВ	2

1. ВВЕДЕНИЕ	3

1.1 Полное наименование приложения	3

1.2 Наименование Заказчика и Подрядчика	3

1.3 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию Системы	3

1.4 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы	3

2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	4

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ	5

3.1 Назначение и описание приложения	5

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБАТЫВАЕМОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ	6

4.1 Требования к функциональным характеристикам	6

4.2 Условия эксплуатации	6

4.3 Требования к составу и параметрам технических средств	6

4.4 Требования к информационной и программной совместимости	7

5.	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ	8

5.1 Состав документации	8

5.2 Специальные требования к программной документации	8

6.	СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	9

6.1 Стадии разработки	9

6.2 Этапы разработки	9

7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	11

7.1 Тестирование программы	11

7.2 Приемка	11

СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ ТЕРМИНОВ

- Веб-приложение - клиент-серверное приложение, в котором клиент взаимодействует с веб-сервером при помощи браузера.

- API (Application Programming Interface) - интерфейс программирования приложений, набор правил и инструментов для взаимодействия между программными компонентами.

- REST API - архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети.

- БД - база данных.

- СУБД - система управления базами данных.

- Backend - часть программного обеспечения, которая обрабатывает данные, взаимодействует с базой данных и реализует бизнес-логику приложения.

- Frontend - часть программного обеспечения, отвечающая за интерфейс и взаимодействие с пользователем.

- OpenProject - система управления проектами с открытым исходным кодом.

- JIRA - коммерческая система отслеживания ошибок и управления проектами.

- TCP/IP - набор сетевых протоколов передачи данных.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Полное наименование приложения

«Планировщик задач: модуль интеграции OpenProject и JIRA».

1.2 Наименование Заказчика и Подрядчика

Заказчик: ООО «Промобот»

Подрядчик: Galera2006

1.3 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию Системы

Плановые сроки начала работ: 22.03.2026

1.4 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы

- Приемочные испытания функционирующего программного комплекса проводятся на вычислительных мощностях Подрядчика.

- Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ должен соответствовать разделам 5-7 настоящего документа.

- Отчетная документация передается в электронном виде (форматаx .md, .docx) посредством электронной почты или системы обмена файлами.

- Все материалы передаются с сопроводительными документами Подрядчика.

2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Разработка ведется на основании утвержденного технического задания и в соответствии с потребностями Заказчика, связанными с автоматизацией процессов планирования, контроля исполнения и интеграции OpenProject с JIRA посредством создания промежуточного API-сервиса.

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ

3.1 Назначение и описание приложения

Проект «Планировщик задач: модуль интеграции OpenProject и JIRA» представляет собой специализированную систему управления проектами на базе OpenProject, ориентированную на организацию работы на трёх уровнях структуры предприятия (департамент, отдел, сотрудник) и поддерживающую три горизонта планирования: месяц, неделя, день.

Уровни предприятия и задачи:

- Департамент: распределение задач между отделами.

- Отдел: постановка задач сотрудникам и управление их загрузкой.

- Сотрудники: выполнение задач и обновление статуса их выполнения.

Горизонты планирования:

- Месячное: определение проектов, участников и ключевых результатов с контрольными точками.

- Недельное: детализация задач по дням и сотрудникам.

- Дневное: выполнение задач и актуализация планов.

Приложение предназначено для:

- трёхуровнего планирования с горизонтами месяц, неделя, день;

- установки соответствия между задачами в JIRA и OpenProject вручную;

- загрузки дат из JIRA в OpenProject со согласованием пользователем;

- уведомлений всех заинтересованных лиц при изменении сроков;

- согласования изменений сроков выполнения задач (запрос сотрудника → утверждение руководителем);

- формирования отчётности “план-факт”.

Приложение использует REST API OpenProject и JIRA для получения и обновления данных. Все дополнительные данные (связи задач, согласования, планы) хранятся в собственной базе данных разрабатываемого приложения. Пользовательский интерфейс реализован в виде веб-приложения с поддержкой трёх ролей: руководитель департамента, руководитель отдела, сотрудник.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБАТЫВАЕМОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ

4.1 Требования к функциональным характеристикам

Разрабатываемая система должна обладать следующими функциями:

1. Поддержка трёхуровневой иерархии планирования: департамент, отдел, сотрудник.

- Возможность установки соответствия между задачами в JIRA и OpenProject вручную.

- Ручная загрузка дат из JIRA в OpenProject с предварительным согласованием пользователем.

- Возможность зафиксировать дату завершения задачи на определённый временной промежуток (день, неделю, месяц).

- Отчётность по сравнению запланированных и фактических сроков выполнения задач (отчёт по плану-факту).

- Возможностью изменения сроков с уведомлением всех заинтересованных лиц.

- Согласование обновленных сроков выполнения заданий сотрудниками и руководителями.

- Возможность просмотра отчета по степени соответствия плановым показателям отдельно по департаментам, отделам, сотрудникам и проектам.

4.2 Условия эксплуатации

Эксплуатация осуществляется в штатном режиме работы серверного оборудования.

Для обслуживания серверной части требуется системный администратор и разработчик для сопровождения ПО (исправление ошибок, доработки).

4.3 Требования к составу и параметрам технических средств

Серверная часть:

- Операционная система: Debian или аналогичная (совместимая с Docker);

- Процессор: не менее 4 ядер, частота от 2 ГГц;

- Оперативная память: от 4 ГБ (рекомендуется 8 ГБ);

- Дисковое пространство: не менее 20 ГБ (SSD);

- Наличие сетевого адаптера с доступом к OpenProject и JIRA по протоколу HTTPS.

Клиентская часть:

- Веб-браузер.

4.4 Требования к информационной и программной совместимости

- Приложение должно функционировать под управлением ОС семейства Linux (Debian);

- Используемые технологии: Backend - Python, Frontend - HTML/CSS/JS, БД – PostgreSQL;

- Взаимодействие с OpenProject и JIRA осуществляется через их REST API (JSON).

- ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1 Состав документации

Программная документация к разрабатываемому приложению включает:

- Техническое задание (настоящий документ).

- Текст программы (исходный код).

- Описание программы (общая архитектура, взаимодействие компонентов, инструкция по развертыванию).

- Описание применения (руководство пользователя для каждой роли, руководство администратора).

5.2 Специальные требования к программной документации

Документация предоставляется в электронном виде в форматах .md, .docx. Также будет доступна документация Swagger UI.

Исходный код поставляется в виде репозитория (Git) с инструкцией по сборке и развертыванию.

- СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

6.1 Стадии разработки

Разработка проводится в пять этапов:

- Разработка и согласование технического задания.

- Рабочее проектирование (архитектура, прототипы интерфейсов).

- Разработка приложения (backend, frontend, интеграции).

- Тестирование и исправление ошибок.

- Приемка.

6.2 Этапы разработки

*примерные этапы разработки

| № | Этап | Дедлайн | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование - Проектирование архитектуры, API, БД; - Настройка окружения разработки; Ознакомление со стеком разработки. | 07.04.2026 | Утверждённая архитектура проекта. |
| 2 | MVP backend + интеграции - Backend (FastAPI); - Интеграции (Получение, создание задач, простая синхронизация); - БД (PostgreSQL). | 28.04.2026 | - Запускаемый FastAPI-сервис; - Подключение к PostgreSQL; - Клиент к Jira и OpenProject API; - Преобразование данных Jira → OpenProject; - * Базовая обработка ошибок. |
| 3 | Реализация бизнес-логики - Планирование; - Согласование сроков; - Импорт дат с подтверждением; - Изменение сроков. | 19.05.2026 | - Реализовано планирование (день/неделя/месяц); - Работает рабочий процесс согласования сроков (запрос → подтверждение/отклонение); - Есть хранение и изменение плановых дат; - Реализован импорт дат из Jira с подтверждением; - Логируются изменения и пересчитываются планы. |
| 4 | Frontend + отчёты - Интерфейс веб-приложения; - План-факт. | 26.05.2026 | - Есть веб-интерфейс с ролями (сотрудник/руководитель); - Отображаются задачи и планы; - Работает интерфейс согласований; - Реализован отчёт план-факт; - Есть базовая аналитика по сотрудникам/отделам/департаментам; |
| 6 | Тестирование и документация - Сквозное тестирование всех сценариев; - Исправление ошибок: - Создание документации проекта; - Создание руководств пользователей. | 31.05.2026 | - Готовый продукт, прошедший приёмочный процесс; - Полная документация. |

7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

7.1 Тестирование программы

Испытания проводятся на стенде, имитирующем продуктивную среду (сервер с установленными OpenProject и JIRA). Проверке подлежат:

- Подключение к OpenProject и JIRA через API.

- Импорт данных (проекты, задачи, пользователи).

- Создание и редактирование связей между задачами.

- Импорт дат из JIRA с подтверждением.

- Сценарии планирования (месяц/неделя/день) и отображение загрузки.

- Процесс согласования сроков (запрос → уведомление → утверждение/отклонение → обновление дат).

- Формирование отчетов с экспортом.

7.2 Приемка

Приемка осуществляется на основании:

- Успешного прохождения всех пунктов программы испытаний.

- Полноты и соответствия документации требованиям раздела 5.

- Отсутствия критических ошибок, влияющих на работу системы.